AUDIT & PLAN D'ÉVOLUTION

DevFlow

Plateforme de gestion de projet

Mission d'évolution progressive en production

Logique : production-first — améliorer sans casser

28 mai 2026

# Table des matières

1. Synthèse exécutive

2. Audit de production

3. Plan d'évolution par phases

4. Backlog features prioritaires

5. Modèles et migrations à prévoir

6. Vues et API à ajouter ou modifier

7. Templates Tailwind / Alpine prêts à intégrer

8. Services métier à factoriser

9. Checklist de déploiement production

10. Recommandations anti-régression

Annexes

# 1. Synthèse exécutive

DevFlow est une plateforme Django / Tailwind / Alpine déjà conséquente : environ 70 modèles, 222 vues CBV, 13 viewsets DRF, 21 modules de services, intégration IA multi-providers (OpenAI / Ollama / fallback heuristique), workflow d'approbation budgétaire, génération automatique de structure projet par IA, chat IA contextuel et système de réunions enrichies par IA.

L'architecture de base est saine : mixins maison cohérents (WorkspaceSecurityMixin, DevflowBaseMixin, ProjectFinancialPermissionMixin), abstraction propre du provider IA (AIProvider, factory.get_ai_provider), service budgétaire mature (ProjectBudgetService), couverture de tests budgétaires correcte (13 tests sur les calculs TJM / marges / forecast).

L'audit révèle néanmoins trois familles de risques production qui doivent être traitées avant toute évolution majeure.

### Risques identifiés

- Sécurité multi-tenant : au moins sept points d'accès ne filtrent pas par workspace (vues FBV sprint_status_update, task_status_update, MilestoneListView.get_queryset qui court-circuite totalement le filtre parent, ProjectGenesisAPIView, MeetingActionItem*View, et l'ensemble des ModelViewSet DRF sans permission object-level). Risque de fuite de données entre tenants et de modifications cross-workspace.

- Performance : pagination court-circuitée dans ProjectListView (boucle Python sur tout le queryset), 13 count() consécutifs dans AInsightDashboardView, 8 count() de debug en permanence dans DashboardView, N+1 sur les imports IA, envois d'e-mails synchrones bloquant la requête HTTP alors que Celery est déjà configuré.

- Dette UX et code mort : 49 templates orphelins, environ 30 routes URL probablement non liées depuis l'UI, task/board.html réduit à un stub HTML vide, task/list.html minimaliste là où le backend expose une dizaine de quick-actions inutilisées côté template.

### Cible

L'évolution est proposée en six phases sécurisées sur environ 10 à 14 semaines, chacune isolée par un feature flag et déployable indépendamment. La phase 0 (stabilisation) doit précéder toute introduction de nouveauté. Les phases 1 à 5 introduisent la valeur métier demandée : actions rapides, multi-modes projet, budget renforcé, IA pragmatique enrichie, notifications intelligentes et rapports IA.

Aucune migration destructrice n'est nécessaire pour atteindre la cible : toutes les évolutions schéma sont additives (ajout de champs nullable avec défaut, création de tables, ajout d'index CONCURRENTLY sur PostgreSQL). Les transformations sensibles (renommer un modèle, refondre TJM, supprimer un champ) sont écartées du plan.

# 2. Audit de production

## 2.1 Architecture générale

Le projet suit une organisation Django classique avec une app principale project/ qui concentre la quasi-totalité du domaine métier (environ 14 600 lignes pour models.py + views.py + forms.py réunis). La séparation des préoccupations est correcte au niveau des services (project/services/ contient 21 fichiers métier) et de l'IA (project/services/ai/ avec son abstraction provider, neuf services métier, un module factory). L'API REST est isolée dans project/api/ (DRF ModelViewSet + drf-spectacular). Le templating utilise Tailwind via CDN (non compilé), Alpine.js, Chart.js, Flatpickr, SweetAlert2, Tippy, Sortable, TinyMCE et Select2, tous chargés depuis des CDN.

Le projet utilise PostgreSQL en production, Redis pour Celery, et un fichier docker-compose.yml indique une stack complète. Le Dockerfile et le dossier deploy/ témoignent d'une mise en production réelle. 26 migrations Django composent l'historique entre avril et fin avril 2026, dont deux merges (0022_merge_*, 0023_merge_*) qui signalent des branches Git fusionnées en désordre — c'est un signal faible à confirmer en prod via la table django_migrations.

## 2.2 Modèles (project/models.py, 3 558 lignes, ~70 modèles)

### Domaines couverts

Workspace / UserProfile (multi-tenant), Project / ProjectCategory / ProjectMember, Sprint / BacklogItem / BoardColumn, Task et ses sous-objets (TaskAssignment, TaskComment, TaskAttachment, TaskChecklist, ChecklistItem, TaskDependency, TaskReminder), Team / TeamMembership, Roadmap / RoadmapItem / Milestone / MilestoneTask / Release, Objective / KeyResult, Risk, stack budget (BillingRate, CostCategory, TimesheetEntry, TimesheetCostSnapshot, ProjectBudget, ProjectEstimateLine, ProjectExpense, ProjectRevenue), facturation (Invoice, InvoiceLine, InvoicePayment, InvoiceClient), snapshots (SprintMetric, SprintReview, SprintRetrospective, SprintFinancialSnapshot, FeatureFinancialSnapshot, ProjectModuleROI, ProjectKPI), IA (AInsight, ProjectAIProposal, ProjectAIProposalItem, ProjectAIProposalLog, AIChatSession, AIChatMessage, ProjectDocumentImport), réunions (ProjectMeeting, MeetingAttachment, MeetingActionItem), communication (DirectChannel, ChannelMembership, Message, MessageAttachment, Reaction), administration (Notification, ActivityLog, Webhook, Integration, APIKey), Label / TaskLabel / ProjectLabel, DashboardSnapshot / UserPreference / WorkspaceSettings / WorkspaceInvitation.

### Points forts

- Multi-tenant cohérent par foreign key Workspace sur la quasi-totalité des modèles.

- Méthodes clean() solides sur Sprint, Milestone, Risk, AInsight, BillingRate (vérification XOR user/team, sale ≥ cost).

- TextChoices utilisé presque partout pour les enums.

- Stack budget mature : BillingRate versionné par valid_from / valid_to, TimesheetCostSnapshot figé via signal pour préserver l'historique.

### Points faibles

- Pas de vérification de cohérence workspace au niveau modèle : un Task n'oblige pas à ce que task.project.workspace == task.workspace. Protection entièrement applicative.

- Doublon de @property dans CostCategory (lignes 524 et 546) : is_direct_cost_category et is_labor_category sont définis deux fois. La seconde version écrase la première en Python — sémantique altérée.

- Coquille AInsight : devrait être AIInsight, propagée dans related_name="ai_insights". À conserver pour éviter migration coûteuse, mais à documenter.

- Double source de vérité TJM : BillingRate (nouveau, propre, versionné) et UserProfile.cost_per_day / billable_rate_per_day (marqués « legacy » dans le code mais toujours utilisés en fallback).

- Project.team (FK) + Project.teams (M2M) coexistent. Risque de désynchronisation si un consommateur ne lit qu'un seul côté.

- Sprint.total_story_points / completed_story_points / remaining_story_points : trois compteurs persistés, non recalculés par signal — source de désynchronisation silencieuse.

- Pas de champ methodology sur Project : impossible aujourd'hui de discriminer un projet Scrum, Kanban, Waterfall, Jalons, Terrain, Immobilier ou Administratif.

- Aucun modèle pour les modes terrain, immobilier, administratif : pas de FieldReport, RealEstateLot, AdminCase, ni de ProjectPhase pour le Waterfall séquentiel.

- Index manquants probables sur Task.due_date, Task(workspace, status), Project(workspace, status, priority), Notification(recipient, is_read, -created_at), TimesheetEntry(user, entry_date). À valider via EXPLAIN sur la prod.

### Migrations sensibles

- 0006 supprime ProjectRevenue.is_received puis 0009 le recrée — hésitation produit.

- 0019_invoicing_and_team_constraints remplace un unique_together par un UniqueConstraint conditionnel sur TeamMembership — si la production contient des doublons, la migration bloque.

- Double numérotation 0021 puis 0022 résolue par des merges — vérifier que django_migrations est aligné en prod.

- Aucune RunPython détectée ; l'évolution est purement schéma.

## 2.3 Vues, services, API

### Risques critiques de fuite cross-tenant

| Endroit | Sévérité | Problème |
| --- | --- | --- |
| MilestoneListView.get_queryset (views.py:6701) | CRITIQUE | Override total sans appel super().get_queryset(). Le filtre workspace du parent est court-circuité. Un utilisateur voit tous les jalons de tous les workspaces. |
| sprint_status_update (views.py:3850) | CRITIQUE | Pas de @login_required ni @require_POST, get_object_or_404 sans filtre workspace. |
| task_status_update (views.py:3889) | CRITIQUE | Décorateurs OK mais pas de filtre workspace sur le get_object_or_404. |
| ProjectGenesisAPIView (views_ai_genesis.py:172) | CRITIQUE | Workspace.objects.filter(pk=workspace_id).first() sans appel à _user_can_access_workspace. |
| ModelViewSet DRF (api/viewsets.py) | HAUTE | queryset = dm.Project.objects.filter(is_archived=False) — aucun filtrage utilisateur. permission_classes = [IsAuthenticated] seul. |
| MeetingActionItem*View (views_meeting.py:154, 173, 219) | HAUTE | get_object_or_404(ProjectMeeting, pk=...) sans contrôle workspace. |
| TaskQuickAttachmentView / TaskKanbanMoveView (views.py:4313, 4336) | HAUTE | Incohérence avec les autres TaskQuick*View qui filtrent bien. |

### Performances ORM

- AInsightDashboardView (views.py:5350-5366) : 13 count() consécutifs dans une boucle. À remplacer par un seul aggregate.

- DashboardView.debug_info (views.py:1227-1234) : 8 count() permanents en prod. À gating sur settings.DEBUG.

- ProjectListView.stats (views.py:1963-2001) : 5 count() séparés au lieu d'un seul aggregate.

- ProjectListView._build_category_sections (1879-1907) : itère TOUT le queryset après get_queryset(), court-circuitant la pagination paginate_by=12.

- ProjectBudgetService.regenerate_estimate_lines_from_tasks (services/budget.py:465-495) : boucle save() unitaire à passer en bulk_create.

- ProjectBudgetService.build_portfolio_overview (services/budget.py:765-788) : appelle build_budget_overview par projet, ~15 requêtes × N projets.

### Synchrone bloquant la requête HTTP

- services/notifications.py::notify_task_assignment envoie l'e-mail synchrone alors que send_task_assignment_email_task Celery existe mais n'est utilisée nulle part.

- services/invitations.py::send_invitation_email : SMTP sync, fail_silently=False — expose les erreurs SMTP dans la vue.

- services/task_overdue.py::notify_pm_task_overdue : SMTP sync.

### API DRF

- Pas de throttling sur les actions IA (ai/forecast, ai/risk-analysis, ai/effort-estimate) — un utilisateur peut générer du coût OpenAI illimité.

- Pas de filtrage get_queryset par workspace de l'utilisateur sur les ModelViewSet.

- Aucun extend_schema custom : la doc Swagger générée par drf-spectacular est pauvre.

- Aucune permission IsWorkspaceMember (à créer).

### Celery

- 4 tâches : send_task_assignment_email_task, generate_project_ai_proposal_task, run_task_reminder_sweep, refresh_project_budget_task.

- Beat schedule limité : 2 sweeps de rappel/jour (9h et 16h Africa/Abidjan). Pas de scan_overdue_tasks automatique, pas de nettoyage notifications, pas de recalibration budget hebdomadaire.

- Aucun task_acks_late=True ni task_reject_on_worker_lost=True — risque de tâches perdues si worker SIGKILL.

- Pas de monitoring (Flower / Sentry).

### Code mort

- 49 templates orphelins listés dans outputs_audit/orphan_templates.json (dont des doublons : dashboard/analytics.html, sprint/board.html, task/board.html qui est réduit à un stub HTML vide, team/*, settings/*).

- Environ 30 URL names réellement non liés depuis l'UI.

- Doublon ia_create_view.ProjectDocumentImportView (FormView legacy) avec ProjectDocumentImportCreateView (CBV moderne).

- Double système de messaging (channel_chat_views.py FBV avec DirectChannel*View CBV).

## 2.4 Budget et TJM

### Architecture en quatre couches

BillingRate (TJM par user/team, versionné via valid_from/valid_to)

↓

TimesheetEntry → TimesheetCostSnapshot (coût figé par signal post_save)

↓

ProjectEstimateLine (5 stages × 4 budget_stages : ESTIMATED/BASELINE/FORECAST/RAF)

↓

ProjectBudget (1-1 projet : labor/software/infra/subcontract/other + contingency

+ management_reserve + markup_percent + target_margin_percent

+ approved_budget + alert_threshold_percent + overhead + tax)

### Workflow

- ProjectExpense a un workflow d'approbation à deux niveaux (PENDING → LEVEL1_APPROVED → LEVEL2_APPROVED, ou REJECTED) avec persistance des approbateurs et timestamps.

- ProjectFinancialPermissionMixin (views_budget.py:24) borne les vues sensibles aux rôles ADMIN/CTO/PM/PO/TECH_LEAD via TeamMembership.

### Tests couverts (tests_budget.py, 13 méthodes)

- TJM : test_user_daily_cost_uses_billing_rate, test_user_daily_sale_uses_billing_rate.

- Allocation membre/période : test_member_period_cost_respects_allocation.

- Estimate : test_estimate_task_costs, test_estimate_task_remaining.

- Summarize : test_summarize_revenues_uses_actual_amounts, test_summarize_expenses_uses_real_statuses.

- Overview : test_build_budget_overview_keys_present.

- IA : test_budget_forecast_heuristic_runs, test_risk_analysis_heuristic_runs, test_effort_estimation_heuristic.

### Gaps majeurs

- Pas de BaselineSnapshot : impossible de figer un budget de référence à un instant T pour le comparer au forecast ultérieur.

- Pas de courbe de consommation temporelle : aucun stockage de l'historique au fil du temps.

- Pas de TJM spécifique projet : BillingRate est rattaché à (user, team) mais pas à (user, project).

- Pas de gestion multi-devise : aucune conversion automatique.

- Pas d'écart EAC ni de Cost Variance stocké alors que toutes les briques existent.

- ProjectBudget.status n'est pas synchronisé avec ProjectEstimateLine.budget_stage — deux machines à états parallèles, aucune transition automatique.

- Alerte de dépassement : alert_threshold_percent existe mais aucune tâche Celery ne le déclenche périodiquement.

- Pas de prévisions financières IA persistées : BudgetForecast retourne un dataclass éphémère.

## 2.5 IA

### Architecture provider

- AIProvider ABC (base.py, 62 lignes) — interface minimale : generate(messages, temperature, max_tokens, json_mode).

- OpenAIProvider : supporte response_format={"type":"json_object"}, parse JSON robuste.

- LocalProvider : compatible OpenAI Chat (Ollama, vLLM, LocalAI), pas de support natif json_mode.

- _NullProvider : déclenché par AI_BACKEND="none", force le fallback heuristique.

- factory.get_ai_provider() : mode auto choisit OpenAI si clé API présente, sinon Local si endpoint configuré, sinon NullProvider.

### Use cases couverts

| Use case | Fichier | Statut |
| --- | --- | --- |
| Génération roadmap/sprint/milestone/tâches | project_genesis.py + project_structure.py + proposal_apply.py | Présent et mature |
| Génération depuis document (PDF/DOCX) | project_document_ai_service.py | Présent |
| Forecast budgétaire | budget_forecast.py (234 l.) | Présent |
| Analyse de risques | risk_analysis.py (261 l.) | Présent |
| Recommandations d'allocation | allocation_advice.py (206 l.) | Présent |
| Estimation des délais | effort_estimation.py (155 l.) | Présent |
| Chat assistant contextuel | chat.py (1 556 l.) | Présent |
| Intelligence des réunions | meeting_intelligence.py (285 l.) | Présent |
| Résumé projet ad-hoc | À ajouter | Absent en endpoint dédié |
| Streaming SSE/WebSocket | À ajouter | Absent |

### Fiabilité

- Tous les services suivent le même pattern : heuristique déterministe garantie + enrichissement IA optionnel en try/except. Bon découplage.

- Pas de retries automatiques au niveau provider (juste Celery max_retries=2 sur generate_project_ai_proposal_task).

- parse_json côté OpenAIProvider tolère les artefacts markdown.

### Coûts et quotas

- AIResponse.tokens_used est tracé partout, persisté dans ProjectAIProposal et AIChatMessage.

- Aucun quota au niveau workspace : pas de AIUsageQuota ni de garde-fou en amont.

- Pas de throttling DRF sur les actions IA.

### Prompts

- project/services/ai/prompts/ ne contient que __init__.py — les prompts sont hardcodés inline dans les services. Pas de versioning, pas de bibliothèque, pas d'i18n explicite.

- Pas de modèle AIPromptTemplate pour personnalisation workspace.

- Aucune anonymisation explicite des données envoyées à OpenAI — à valider pour RGPD.

## 2.6 UX et templates

### Stack

Tailwind via CDN (cdn.tailwindcss.com), Alpine.js, Chart.js, Flatpickr, SweetAlert2, Tippy, Sortable, TinyMCE, Select2. Pas de bundler local (Vite/Webpack absent), pas de compilation Tailwind locale — la couleur du thème est définie via CSS variables consommées par les classes Tailwind custom (devbg, devaccent). Theme switcher light/dark fonctionnel via data-theme et localStorage.

### Layout principal

- Stable, cohérent.

- Topbar avec barre de recherche déclenchant un command palette (openPalette()), panel notifications, panel IA.

- Sidebar trop granulaire : exposition CRUD séparée pour task_comment_list, task_attachment_list, task_dependency_list, task_checklist_list, checklist_item_list, board_column_list, task_assignment_list. Ces vues sont des sous-objets de Task et ne devraient pas être des items de navigation principale.

### Dashboard et vues task

- Dashboard riche : bannière IA, cards d'analyse colorées par sévérité, sprint banner, kanban du sprint actif, table des projets, graphique de vélocité.

- Aucune vue Mes actions du jour dédiée — l'un des gros manques produit identifiés par la mission.

- task/list.html minimaliste : table très basique (6 colonnes statiques, aucun filtre, aucun quick-action, aucun mode kanban) alors que le backend gère déjà tout cela.

- task/board.html = stub HTML vide : aucun rendu kanban en place.

### Feedbacks et accessibilité

- SweetAlert2 chargé mais utilisation non systématique.

- templates/layout/_toast_container.html existe (placeholder probable) — usage à vérifier.

- Pas de loader global ni de skeleton sur les listes longues.

- Pas d'attribut aria-* détecté dans le topbar.

## 2.7 Score de maturité par axe

| Axe | Score /10 | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Architecture domaine | 7 | Modèles riches et cohérents, quelques doublons (TJM legacy, story points, properties dupliquées). |
| Sécurité multi-tenant | 4 | Mixins maison solides mais plusieurs trous critiques en FBV, DRF et certains override get_queryset. |
| Performance | 5 | Bons réflexes select_related/prefetch_related, mais quelques vues lourdes (Dashboard, ProjectList). |
| Tests | 4 | tests_budget.py correct (13 méthodes), tests.py quasi vide. Pas de tests de vues ni DRF ni IA. |
| IA | 7 | Architecture provider mature, 9 services, fallback heuristique systématique. Manque streaming, quotas, prompts library. |
| Budget/TJM | 7 | Cycle complet, workflow approbation. Manque baseline snapshot, EAC, multi-devise. |
| UX/UI | 5 | Layout cohérent, dashboard riche, mais task/list.html minimaliste, task/board.html stub vide, pas de vue ma journée. |
| Code mort | 5 | ~30 vrais templates orphelins, doublons (ia_create_view, channel_chat_views, dashboard concurrents). |
| Observabilité prod | 3 | Pas de monitoring Celery, pas de Sentry visible, pas de feature flags, pas d'audit log. |

# 3. Plan d'évolution par phases

Six phases progressives, chacune isolée par un feature flag, déployable indépendamment. Aucune phase ne casse la précédente. Durée totale estimée 10 à 14 semaines.

| Phase | Durée | Risque | Valeur métier |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Stabilisation | 1-2 sem | Très faible | Sécurité prod + perf |
| 1 — UX rapide | 2-3 sem | Faible | Engagement utilisateur (gain de clics) |
| 2 — Multi-modes | 2-3 sem | Moyen | Élargissement marché (terrain, immobilier, administratif) |
| 3 — Budget V2 | 1-2 sem | Faible-moyen | Pilotage financier précis |
| 4 — IA V2 | 2-3 sem | Moyen | Différenciation produit |
| 5 — Notif & rapports | 2 sem | Faible-moyen | Productivité quotidienne |

## Phase 0 — Stabilisation production (1-2 semaines)

Objectif : éliminer les risques de fuite cross-tenant et les coûts de performance évidents avant toute évolution. Aucun changement fonctionnel visible utilisateur.

### Tâches

- Corriger MilestoneListView.get_queryset (réintégrer super().get_queryset()).

- Ajouter @login_required + @require_POST + filtre workspace sur sprint_status_update et task_status_update.

- Durcir ProjectGenesisAPIView avec le mixin _WorkspaceAccessMixin.

- Créer IsWorkspaceMember DRF permission, l'appliquer aux 13 viewsets, filtrer get_queryset par workspace user.

- Filtrer projects_filter, sprints_filter, assignable_users dans TaskListView par workspace courant.

- Corriger MeetingActionItemConvertToTaskView, MeetingActionItemCreateView, MeetingAIProcessView (filtre workspace + try/except qui swallow).

- Convertir les trois envois d'e-mails synchrones en wrappers Celery.

- Désactiver DashboardView.debug_info sauf settings.DEBUG=True.

- Refactorer AInsightDashboardView (13 count → 1 aggregate).

- Refactorer ProjectListView.stats (5 count → 1 aggregate).

- Ajouter throttling DRF (UserRateThrottle) sur les actions IA.

- Ajouter des index DB additifs (AddIndex CONCURRENTLY Postgres) sur les 5 paires de champs identifiées.

- Activer task_acks_late=True et task_reject_on_worker_lost=True sur Celery.

- Documenter dans AGENTS.md la convention « toute nouvelle vue doit appeler super().get_queryset() ou utiliser filter_by_workspace ».

## Phase 1 — UX rapide et actions (2-3 semaines)

Objectif : livrer la valeur utilisateur immédiate — actions rapides, vue Mes actions du jour, réduction du nombre de clics. Feature flag : FEATURE_QUICK_ACTIONS=True (par workspace via WorkspaceSettings).

### Tâches

- Refondre templates/task/list.html : vue kanban + liste switchable, filtres rapides, barre de quick-actions inline.

- Construire templates/task/board.html (stub vide) en composant Alpine.js + SortableJS, branché sur les endpoints TaskKanbanMoveView, TaskQuickStatusView.

- Créer MyDayView (/my-day/) qui agrège pour l'utilisateur connecté : tâches dues aujourd'hui, en retard, en cours, action items réunion, notifications non lues, insights IA. Template engageant.

- Endpoints DRF JSON : toggle-complete, update-status, snooze, quick-assign, move-kanban, /me/today/.

- Composant toast global Alpine.js + helpers JS window.devflowToast(message, type).

- Simplifier la sidebar : regrouper task_comment_list, task_attachment_list, task_dependency_list dans un sous-menu Détails tâches ou les retirer.

- Ajouter des raccourcis clavier globaux : J/K navigation, C terminer, S snoozer, ? aide.

- Empty states refondus avec illustration SVG + call-to-action explicite.

- Skeleton loaders sur les listes longues.

### Livrables

- Migration Task.snoozed_until = DateTimeField(null=True, blank=True).

- Module project/views_my_day.py + template templates/devflow/my_day.html.

- Refonte templates/task/list.html + nouveau templates/task/board.html.

- 6 endpoints DRF dans project/api/views_quick.py.

## Phase 2 — Multi-modes projet (2-3 semaines)

Objectif : permettre de typer un projet par méthodologie et d'adapter l'UI selon le mode (Scrum, Kanban, Agile, Waterfall, Jalons, Terrain, Immobilier, Administratif). Feature flag : FEATURE_MULTI_MODE=True.

### Tâches

- Ajouter Project.methodology = CharField(choices=Methodology.choices, default='AGILE', db_index=True).

- Créer ProjectPhase (Waterfall) : project, name, position, status, start_date, end_date, gate_required, progress_percent.

- Créer FieldReport (Terrain) + FieldReportPhoto avec géolocalisation et météo.

- Créer RealEstateLot (Immobilier) : lot_number, surface_m2, price, status, buyer_name.

- Créer AdminCase (Administratif) : reference, applicant, document_type, deadline, sla_days, status.

- Étendre BacklogItem.ItemType avec PHASE, DELIVERABLE, LOT.

- Ajouter BoardColumn.phase = ForeignKey(ProjectPhase, SET_NULL, null=True).

- Créer ProjectViewPreference par (user, project), stocker la vue par défaut KANBAN/LIST/GANTT/CALENDAR/PHASES/MAP.

- Adapter ProjectForm : champ methodology + masque/affiche les champs et onglets selon la méthodologie (Alpine.js).

- Adapter templates/project/detail.html : les onglets disponibles dépendent de project.methodology.

- Templates dédiés par mode : modes/waterfall.html, modes/field.html, modes/real_estate.html, modes/administrative.html.

- Endpoints DRF : /projects/{id}/phases/, /field-reports/, /real-estate-lots/, /admin-cases/.

- Adapter ProjectAIImportService et ProjectGenesisService pour lire project.methodology et générer la bonne structure.

## Phase 3 — Budget et TJM renforcés (1-2 semaines)

Objectif : combler les gaps budget — baseline snapshot, EAC, alertes périodiques, prévisions IA persistées. Feature flag : FEATURE_BUDGET_V2=True.

### Tâches

- Créer ProjectBudgetSnapshot : project, label, snapshot_date, payload JSONField.

- Endpoint POST /api/v1/projects/{id}/budgets/snapshot/ pour créer un baseline manuel ou automatique.

- Vue HTML snapshots avec comparaison côte-à-côte (Baseline V1 vs Forecast actuel).

- Tâche Celery beat scan_budget_overruns (1×/jour) qui parcourt tous les projets actifs et émet Notification + AInsight si alert_threshold_percent dépassé.

- Ajouter Project.computed_eac et Project.computed_cost_variance (DecimalField recalculés par tâche périodique).

- Persister les forecasts IA : modèle ProjectBudgetForecastRun.

- Étendre BillingRate avec project (nullable, FK) pour permettre un TJM négocié projet-spécifique.

- Corriger le doublon de @property dans CostCategory (lignes 524-559).

- Cohérence ProjectBudget.status ↔ ProjectEstimateLine.budget_stage : méthode transition_to(status) + whitelist.

- Endpoint GET /api/v1/projects/{id}/budgets/alerts/.

## Phase 4 — IA pragmatique enrichie (2-3 semaines)

Objectif : compléter la couche IA — résumé projet, recommandations, génération streaming, bibliothèque de prompts, quotas workspace. Feature flag : FEATURE_AI_V2=True.

### Tâches

- Créer AIPromptTemplate (workspace, name, intent, template, is_default).

- Migrer les prompts hardcodés des 9 services vers AIPromptTemplate (seed par data migration).

- Créer AIUsageQuota (workspace, monthly_token_limit, monthly_tokens_used, period_start) + signal post_save Workspace.

- Implémenter un mode streaming pour le chat IA : endpoint SSE + adaptation OpenAIProvider.generate_stream().

- Endpoint GET /api/v1/projects/{id}/ai/summary/ : résumé projet 3 paragraphes.

- Endpoint GET /api/v1/projects/{id}/ai/recommendations/ : top 5 recommandations d'action prioritaires.

- Endpoint POST /api/v1/projects/{id}/ai/generate-roadmap/?stream=true.

- Améliorer LocalProvider.is_available avec un ping HTTP HEAD /v1/models mis en cache 60 secondes.

- Refactorer chat.py (1556 lignes) en sous-modules : chat/context.py, chat/intents.py, chat/streaming.py, chat/service.py.

- Page admin pour gérer AIPromptTemplate et AIUsageQuota par workspace.

- Anonymisation optionnelle des données envoyées à OpenAI (ai_pii_anonymize=True).

## Phase 5 — Notifications intelligentes et rapports IA (2 semaines)

Objectif : transformer les notifications en flux intelligent (regroupement, priorité) et produire des rapports projet auto-générés par IA. Feature flags : FEATURE_SMART_NOTIFS et FEATURE_AI_REPORTS.

### Tâches

- Modèle NotificationDigest : agrégation périodique hourly/daily par utilisateur.

- Service services/smart_notifications.py : règles de regroupement, throttle, priorisation.

- Préférences utilisateur UserPreference : canaux (in-app/email/digest), fréquence (immédiat/horaire/quotidien), heures de calme.

- Email digest quotidien (8h Africa/Abidjan) via Celery beat.

- Modèle ProjectAIReport (project, period_start, period_end, content_markdown, used_provider, status).

- Tâche Celery generate_project_weekly_report_task (lundi 6h).

- Endpoints DRF : GET reports liste + POST generate.

- Vue HTML templates/project/ai_reports/list.html + detail.html (rendu markdown).

- Notification dédiée quand un rapport est prêt + lien direct.

- Webhook pour envoyer les rapports à Slack ou e-mail externe.

# 4. Backlog features prioritaires

Liste consolidée des features demandées par la mission, mappées aux phases du plan.

| # | Feature | Phase | Effort | Statut actuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actions rapides sur les tâches | 1 | M | Backend existe (TaskQuick*View), frontend à exposer JSON |
| 2 | Mise à jour 1 clic des statuts | 1 | S | Backend existe, manque l'endpoint DRF JSON |
| 3 | Vue Mes actions du jour | 1 | M | Absent — à créer |
| 4 | Alertes projets à risque | 3 | M | RiskAnalysisService existe, manque diffusion Notification |
| 5 | Recommandations IA | 4 | M | AllocationAdviceService + endpoint à exposer |
| 6 | Génération auto roadmap/sprint/milestone/tâches | 2+4 | L | ProjectGenesisService existe, à adapter pour multi-modes |
| 7 | Support multi-modes projet (8 méthodologies) | 2 | XL | Absent — phase la plus lourde |
| 8 | Tableaux de bord dynamiques | 1+5 | M | Dashboard riche, à enrichir par graphes temps réel |
| 9 | Notifications intelligentes | 5 | M | Système basique, à enrichir (digest, regroupement) |
| 10 | Rapports projet générés par IA | 5 | M | Absent — à créer (ProjectAIReport) |

Priorisation recommandée : 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 (séquentiel pour éviter les conflits de migration). Possibilité de paralléliser 3 et 4 si deux développeurs.

# 5. Modèles et migrations à prévoir

## 5.1 Migrations Phase 0 — index de performance

Aucune nouvelle migration de schéma. Uniquement des AddIndex transformés en RunSQL CREATE INDEX CONCURRENTLY côté Postgres pour ne pas verrouiller les tables :

# project/migrations/00XX_add_indexes_perf.py

from django.db import migrations, models

class Migration(migrations.Migration):

atomic = False  # nécessaire pour CONCURRENTLY

dependencies = [("project", "0023_merge_...")]

operations = [

migrations.AddIndex(model_name="task",

index=models.Index(fields=["workspace", "status"], name="task_ws_status_idx")),

migrations.AddIndex(model_name="task",

index=models.Index(fields=["due_date"], name="task_due_date_idx")),

migrations.AddIndex(model_name="notification",

index=models.Index(fields=["recipient", "is_read", "-created_at"],

name="notif_unread_idx")),

]

## 5.2 Migrations Phase 1 — Task.snoozed_until

migrations.AddField(

model_name="task",

name="snoozed_until",

field=models.DateTimeField(blank=True, null=True),

)

## 5.3 Migrations Phase 2 — multi-modes

Trois migrations additives :

# 1) Project.methodology

migrations.AddField(

model_name="project",

name="methodology",

field=models.CharField(

max_length=20,

choices=[

("SCRUM", "Scrum"), ("KANBAN", "Kanban"), ("AGILE", "Agile"),

("WATERFALL", "Waterfall"), ("MILESTONE", "Jalons"),

("FIELD", "Terrain"), ("REAL_ESTATE", "Immobilier"),

("ADMINISTRATIVE", "Administratif"),

],

default="AGILE",

db_index=True,

),

)

# 2) ProjectPhase, FieldReport, FieldReportPhoto, RealEstateLot, AdminCase

# (CreateModel pur — aucune ré-écriture de table existante)

# 3) BoardColumn.phase FK nullable + BacklogItem.item_type choices étendus

#    + ProjectViewPreference (CreateModel)

## 5.4 Migrations Phase 3 — Budget V2

class ProjectBudgetSnapshot(models.Model):

project = models.ForeignKey("project.Project", on_delete=models.CASCADE,

related_name="budget_snapshots")

label = models.CharField(max_length=80)

snapshot_date = models.DateField()

payload = models.JSONField(default=dict)

created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

# ProjectBudgetForecastRun, BillingRate.project FK nullable

# Project.computed_eac, Project.computed_cost_variance

## 5.5 Migrations Phase 4 — IA V2

# AIPromptTemplate (workspace, name, intent, template, is_default)

# AIUsageQuota (workspace, monthly_token_limit, monthly_tokens_used)

# + data migration de seed des prompts par défaut

class Migration(migrations.Migration):

operations = [

migrations.CreateModel("AIPromptTemplate", ...),

migrations.CreateModel("AIUsageQuota", ...),

migrations.RunPython(seed_default_prompts,

reverse_code=migrations.RunPython.noop),

]

## 5.6 Migrations Phase 5 — notifs et rapports

- NotificationDigest : agrégation horaire ou quotidienne par utilisateur.

- UserPreference.channels_*, notify_frequency, quiet_hours_*.

- ProjectAIReport : rapports projet générés.

## 5.7 Recommandations transverses

- Toutes les migrations sont additives. Aucune RemoveField, aucun AlterField qui réduit max_length ou rend NOT NULL un champ existant.

- Aucun renommage de modèle ou de champ existant — même la coquille AInsight est conservée.

- Tester chaque migration en dry-run sur une copie de la base prod avant déploiement.

- Tester rétroactivement 0019_invoicing_and_team_constraints : si la prod contient des doublons TeamMembership(user, team=NULL), la contrainte conditionnelle bloquera lors d'un futur migrate --plan.

- Verrouiller la concurrence lors du déploiement : si possible, mettre l'app en mode lecture seule 5 secondes le temps que les AddIndex CONCURRENTLY se posent.

# 6. Vues et API à ajouter ou modifier

## 6.1 Vues HTML à ajouter

| Vue | Phase | Template |
| --- | --- | --- |
| MyDayView | 1 | templates/devflow/my_day.html |
| task/list.html refondu (kanban + liste) | 1 | templates/task/list.html |
| task/board.html (création) | 1 | templates/task/board.html |
| ProjectModeWaterfallView | 2 | templates/project/modes/waterfall.html |
| ProjectModeFieldView | 2 | templates/project/modes/field.html |
| ProjectModeRealEstateView | 2 | templates/project/modes/real_estate.html |
| ProjectModeAdministrativeView | 2 | templates/project/modes/administrative.html |
| ProjectPhase CRUD | 2 | templates/project/phase/*.html |
| FieldReport CRUD | 2 | templates/project/field_report/*.html |
| RealEstateLot CRUD | 2 | templates/project/real_estate_lot/*.html |
| AdminCase CRUD | 2 | templates/project/admin_case/*.html |
| ProjectBudgetSnapshot CRUD | 3 | templates/project/budget/snapshots.html |
| AIPromptTemplate CRUD | 4 | templates/project/ai/library.html |
| ProjectAIReport CRUD | 5 | templates/project/ai_reports/*.html |

## 6.2 Vues HTML à modifier (Phase 0 + au fil des phases)

- MilestoneListView.get_queryset → appeler super().get_queryset() (Phase 0).

- sprint_status_update → ajouter @login_required, @require_POST, filtre workspace (Phase 0).

- task_status_update → filtre workspace (Phase 0).

- ProjectGenesisAPIView → mixin _WorkspaceAccessMixin (Phase 0).

- TaskListView.get_context_data → filtres par workspace + nouvelle structure kanban/liste (Phase 0 + 1).

- AInsightDashboardView → 13 count → 1 aggregate (Phase 0).

- ProjectListView.stats → 5 count → 1 aggregate (Phase 0).

- DashboardView → désactiver debug_info en prod + widget ma journée (Phase 0 + 1).

- ProjectDetailView → adapter les onglets selon project.methodology (Phase 2).

- ProjectForm → champ methodology + masque dynamique (Phase 2).

- MeetingActionItem*View → filtre workspace (Phase 0).

- ProjectBudgetService.regenerate_estimate_lines_from_tasks → bulk_create (Phase 0).

- ProjectBudgetService.build_portfolio_overview → agrégat GROUP BY (Phase 0).

## 6.3 Endpoints DRF par phase

### Phase 0 — sécurité

- Permission IsWorkspaceMember appliquée aux 13 viewsets + filtre get_queryset par workspace.

- throttle_classes = [UserRateThrottle] sur les actions IA.

### Phase 1 — UX rapide

POST   /api/v1/tasks/{id}/toggle-complete/

POST   /api/v1/tasks/{id}/update-status/        body: {status}

POST   /api/v1/tasks/{id}/snooze/                body: {until}

POST   /api/v1/tasks/{id}/quick-assign/          body: {user_id?}

POST   /api/v1/tasks/{id}/move-kanban/           body: {column_id, position}

GET    /api/v1/me/today/

### Phase 2 — multi-modes

GET/POST /api/v1/projects/{id}/phases/

GET/POST /api/v1/projects/{id}/field-reports/

POST     /api/v1/field-reports/{id}/photos/      multipart

GET/POST /api/v1/projects/{id}/real-estate-lots/

GET/POST /api/v1/projects/{id}/admin-cases/

GET/PUT  /api/v1/projects/{id}/view-preference/

### Phase 3 — Budget V2

POST  /api/v1/projects/{id}/budgets/snapshot/        body: {label?}

GET   /api/v1/projects/{id}/budgets/snapshots/

GET   /api/v1/projects/{id}/budgets/forecast/

GET   /api/v1/projects/{id}/budgets/alerts/

POST  /api/v1/projects/{id}/budgets/freeze/

### Phase 4 — IA V2

GET   /api/v1/projects/{id}/ai/summary/

GET   /api/v1/projects/{id}/ai/recommendations/

POST  /api/v1/projects/{id}/ai/generate-roadmap/      ?stream=true

GET   /api/v1/ai/chat/stream/{session_id}/             SSE

GET   /api/v1/ai/prompt-templates/                      admin

GET   /api/v1/ai/usage-quota/                          workspace courant

### Phase 5 — notifs et rapports

GET   /api/v1/notifications/digest/

POST  /api/v1/notifications/preferences/

GET   /api/v1/projects/{id}/ai/reports/

POST  /api/v1/projects/{id}/ai/reports/generate/

GET   /api/v1/projects/{id}/ai/reports/{report_id}/

# 7. Templates Tailwind / Alpine prêts à intégrer

Quatre composants clés extraits du plan, à copier-coller dans le repo. Voir aussi la version Markdown du document pour les snippets complets.

## 7.1 Bouton quick-action générique

Fichier cible : templates/components/_quick_action_button.html. Composant Alpine.js réutilisable qui appelle un endpoint DRF JSON en POST et affiche un toast au retour.

<button

type="button"

x-data="{ loading: false }"

:disabled="loading"

@click="loading = true;

fetch('{{ endpoint }}', {

method: 'POST',

headers: { 'X-CSRFToken': csrfCookie(),

'Content-Type': 'application/json' }

})

.then(r => r.ok

? window.devflowToast('{{ label }}', 'success')

: window.devflowToast('Erreur', 'error'))

.finally(() => loading = false);"

class="inline-flex items-center gap-1.5 rounded-lg px-3 py-1.5 text-xs font-medium

bg-devbg3 text-devtext1 hover:bg-devbg4 transition

disabled:opacity-50 disabled:cursor-wait"

>

<span x-show="!loading">{{ label }}</span>

<span x-show="loading">…</span>

</button>

## 7.2 Toast container global

Fichier cible : templates/layout/_toast_container.html. À inclure dans base.html juste avant </body>. Expose window.devflowToast(message, type) sur le scope global.

<div

x-data="{

toasts: [],

show(message, type='info') {

const id = Date.now();

this.toasts.push({ id, message, type });

setTimeout(() => this.toasts = this.toasts.filter(t => t.id !== id), 3500);

}

}"

x-init="window.devflowToast = (m, t) => $data.show(m, t)"

class="fixed bottom-6 right-6 z-50 flex flex-col gap-2 max-w-sm"

>

<template x-for="toast in toasts" :key="toast.id">

<div class="rounded-lg shadow-mdsoft px-4 py-3 text-sm flex items-center gap-2"

:class="{

'bg-devgreen text-white': toast.type === 'success',

'bg-devred text-white': toast.type === 'error',

'bg-devbg3 text-devtext1 border border-devborder': toast.type === 'info',

}">

<span x-text="toast.message"></span>

</div>

</template>

</div>

## 7.3 Vue Mes actions du jour (extrait)

Fichier cible : templates/devflow/my_day.html. Squelette engageant centré sur l'utilisateur connecté, branchée sur l'endpoint /api/v1/me/today/.

{% extends "layout/base.html" %}

{% block title %}DevFlow — Ma journée{% endblock %}

{% block content %}

<div class="space-y-6">

<div class="rounded-2xl bg-gradient-to-r from-devaccent/15 to-devaccent2/15 p-6">

<div class="text-sm text-devtext2">{{ quote_of_day }}</div>

<div class="mt-2 flex gap-6 text-xs text-devtext1">

<span><strong>{{ stats.due_today }}</strong> dues aujourd'hui</span>

<span><strong>{{ stats.overdue }}</strong> en retard</span>

<span><strong>{{ stats.in_progress }}</strong> en cours</span>

<span><strong>{{ stats.unread_notifs }}</strong> notifs non lues</span>

</div>

</div>

<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-4">

<div class="card p-5 lg:col-span-2">

<div class="card-title mb-4">À traiter aujourd'hui</div>

{% for task in tasks_today %} ... {% endfor %}

</div>

<div class="space-y-4">

<div class="card p-5">Suivi réunions</div>

<div class="card p-5">Insights IA</div>

</div>

</div>

</div>

{% endblock %}

## 7.4 Switcher de méthodologie sur ProjectForm

À ajouter dans templates/project/_generic_form.html (Phase 2). Affiche conditionnellement les champs selon la méthodologie choisie.

<div x-data="{ method: '{{ form.methodology.value|default:'AGILE' }}' }">

<label class="block text-xs text-devtext2 mb-1">Méthodologie</label>

<select x-model="method" name="methodology" class="...">

<option value="SCRUM">Scrum</option>

<option value="KANBAN">Kanban</option>

<option value="AGILE">Agile</option>

<option value="WATERFALL">Waterfall</option>

<option value="MILESTONE">Jalons</option>

<option value="FIELD">Terrain</option>

<option value="REAL_ESTATE">Immobilier</option>

<option value="ADMINISTRATIVE">Administratif</option>

</select>

<div x-show="method === 'FIELD'">{{ form.location_name }}</div>

<div x-show="method === 'WATERFALL'">

Les phases du projet pourront être ajoutées après création.

</div>

</div>

# 8. Services métier à factoriser

## 8.1 services/feature_flags.py (transverse)

Centralise la résolution des feature flags pour pouvoir piloter chaque phase par workspace via WorkspaceSettings.feature_*.

from django.conf import settings

from project import models as dm

def is_enabled(flag_name: str, workspace=None) -> bool:

if not getattr(settings, flag_name, False):

return False

if workspace and hasattr(workspace, "settings"):

return bool(getattr(workspace.settings, f"feature_{flag_name.lower()}", True))

return True

## 8.2 services/smart_notifications.py (Phase 5)

Centralise la logique de digest, throttle, regroupement. Remplace progressivement les Notification.objects.create dispersés dans le code et expose une API homogène : notify(user, type, payload), digest_for(user, frequency).

## 8.3 Refactor services/ai/services/chat.py (Phase 4)

Découpe du fichier actuel de 1556 lignes en quatre sous-modules :

- chat/context.py : DevFlowContextBuilder (environ 400 lignes).

- chat/intents.py : intents pré-câblés (environ 400 lignes).

- chat/streaming.py : adaptation SSE (environ 200 lignes).

- chat/service.py : AIChatService orchestrateur (environ 400 lignes).

- chat/__init__.py : re-exporte pour compatibilité — aucun consommateur cassé.

## 8.4 services/budget_snapshots.py (Phase 3)

from django.utils import timezone

from project import models as dm

from project.services.budget import ProjectBudgetService

class BudgetSnapshotService:

@classmethod

def capture(cls, project, label=None):

overview = ProjectBudgetService.build_budget_overview(project)

return dm.ProjectBudgetSnapshot.objects.create(

project=project,

label=label or f"Snapshot {timezone.now():%Y-%m-%d}",

snapshot_date=timezone.localdate(),

payload=overview,

)

@classmethod

def compare(cls, snapshot_a, snapshot_b):

# diff par clé numérique

...

## 8.5 Correctif services/notifications.py (Phase 0)

Passage en async via Celery pour ne plus bloquer la requête HTTP sur SMTP :

# AVANT

def notify_task_assignment(task, ...):

send_assignment_email(...)  # SMTP sync

# APRÈS

from project.tasks import send_task_assignment_email_task

def notify_task_assignment(task, ...):

send_task_assignment_email_task.delay(task.pk, ...)

# 9. Checklist de déploiement production

## 9.1 Pré-déploiement

- Migrations testées en dry-run sur copie de la base prod (python manage.py migrate --plan).

- Backup logique récent (pg_dump) accessible et restaurable.

- Feature flags positionnés à False par défaut côté prod, à True côté staging.

- Tests de non-régression exécutés sur les fonctionnalités touchées par la phase.

- Lint et types passés (ruff check, mypy --strict si configuré).

- Revue de code par au moins une autre personne sur les changements sensibles (vues d'auth, migrations, IA).

- Communication interne : ce qui change pour l'utilisateur, ce qui reste inchangé.

- Workers Celery prévus avec nombre suffisant pour absorber les nouvelles tâches (digest, snapshots, scan overruns).

## 9.2 Déploiement

- Mise en mode maintenance courte (5 secondes) si migrations CONCURRENTLY non possibles.

- Exécution python manage.py migrate --plan puis migrate.

- Redéploiement code derrière le load balancer (rolling restart).

- Redémarrage des workers Celery (celery -A ProjectFlow worker -l info + beat).

- Vérification logs durant 5 minutes (Sentry, journald, fichier app).

- Smoke tests manuels : login, dashboard, créer une tâche, ouvrir un projet, déclencher une action IA.

- Activation progressive du feature flag : 10% utilisateurs internes → 50% → 100% sur 48h.

## 9.3 Post-déploiement

- Surveillance des métriques pendant 24h : taux d'erreur HTTP 5xx, temps de réponse moyen P95, longueur file Celery, coût IA quotidien.

- Vérification des nouvelles entités créées (tableau de bord SQL ou Django admin).

- Récupération des feedbacks utilisateurs (canal Slack, formulaire intégré).

- Rétrospective de phase : ce qui a marché, ce qui a cassé, ce qu'on retient.

## 9.4 Rollback

Chaque phase prévoit un rollback simple :

| Phase | Méthode de rollback |
| --- | --- |
| 0 | Revert du code ; les index ajoutés ne gênent pas, on peut les laisser. |
| 1 | FEATURE_QUICK_ACTIONS=False désactive les nouveaux endpoints. La migration Task.snoozed_until reste (nullable, sans impact). |
| 2 | FEATURE_MULTI_MODE=False ré-affiche les onglets Scrum/Kanban systématiquement. Le champ methodology reste avec sa valeur par défaut AGILE. |
| 3 | Feature flag désactive snapshots et alertes ; la table reste en base, inerte. |
| 4 | Feature flag désactive streaming et nouveaux endpoints. Les AIPromptTemplate et AIUsageQuota peuvent rester. |
| 5 | Feature flag désactive digest et rapports IA ; les tables persistent. |

Aucun rollback ne nécessite de drop de table — toutes les migrations sont conçues additives et idempotentes.

# 10. Recommandations anti-régression

## 10.1 Conventions à inscrire dans AGENTS.md

- Toute nouvelle CBV qui override get_queryset DOIT appeler super().get_queryset() ou utiliser filter_by_workspace. Pas d'exception.

- Tout nouveau viewset DRF DOIT déclarer permission_classes = [IsAuthenticated, IsWorkspaceMember] et filtrer get_queryset par workspace. Pas d'exception.

- Tout nouvel envoi d'e-mail passe par Celery, jamais send_mail synchrone dans une vue.

- Tout nouveau champ modèle est nullable + default, jamais NOT NULL + default lors d'un AddField sur une table existante.

- Toute nouvelle feature est derrière un feature flag, off par défaut en prod, on en staging.

- Toute action IA payante a un throttle_classes et consulte AIUsageQuota avant l'appel provider.

- Toute nouvelle vue qui modifie plusieurs modèles est encapsulée dans transaction.atomic().

- Toute nouvelle tâche Celery a task_acks_late=True, bind=True, et un try/except global avec logger.exception.

## 10.2 Tests de non-régression à ajouter

- 1 test par fuite cross-tenant corrigée (Phase 0).

- 1 test par endpoint quick-action (Phase 1).

- 1 test par méthodologie qui vérifie que l'IA Genesis génère la bonne structure (Phase 2).

- 1 test de transition ProjectBudget.status (Phase 3).

- 1 test de quota IA dépassé qui retourne 429 (Phase 4).

- 1 test de digest 10 notifs → 1 email (Phase 5).

- Tests d'intégration smoke testant le bonheur path de chaque phase.

## 10.3 Documentation à maintenir

- AUDIT_DEVFLOW_PLAN_EVOLUTION.md (ce document) — tenir à jour les phases complétées.

- MIGRATIONS.md — journal de chaque migration avec impact, durée, plan de rollback.

- FEATURE_FLAGS.md — liste des flags actifs, statut prod/staging, date de dépose prévue.

- AI_PROMPTS.md — versioning des prompts IA, exemple d'entrée/sortie.

- API_CHANGELOG.md — pour les consommateurs externes de l'API REST.

## 10.4 Indicateurs à surveiller en continu

| Indicateur | Cible |
| --- | --- |
| Taux d'erreur HTTP 5xx | < 0,5 % |
| Temps de réponse P95 dashboard + liste projets | < 800 ms |
| Coût IA quotidien | < N tokens par workspace selon le pricing |
| Taille de la file Celery | < 100 en pointe |
| Taux d'adoption des quick-actions | Clics par utilisateur actif jour |
| Taux d'utilisation des modes Waterfall/Field/RealEstate/Administrative | Suivi mensuel |
| Précision du forecast IA | Écart entre BudgetForecast IA et actual à 30 jours |

## 10.5 Risques résiduels

- Tailwind par CDN : en cas de coupure du CDN, l'UI perd son style. À planifier en Phase 6 si nécessaire (compilation Tailwind locale via Vite ou django-tailwind).

- Aucun monitoring Celery (Flower / Sentry) : sans observabilité, une tâche qui échoue silencieusement passe inaperçue. Recommandation : Sentry intégré au worker en Phase 0 ou avant Phase 5.

- Coquille AInsight : laissée en l'état pour éviter migration coûteuse. Documenter dans AGENTS.md pour éviter qu'un nouveau contributeur essaie de la corriger.

- Doublon TJM BillingRate vs UserProfile : maintenir le fallback aussi longtemps que des données legacy existent ; planifier une migration de nettoyage en Phase 6.

- Branches Git fusionnées en désordre (migrations 0021/0022) : vérifier l'état de django_migrations en prod avant la première nouvelle migration de Phase 0.

# Annexes

## Annexe A — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Workspace | Tenant logique du SaaS DevFlow. Tout est cloisonné par workspace. |
| TJM | Taux journalier moyen. Variable selon BillingRate.unit (HOURLY/DAILY/MONTHLY) et la période valid_from/valid_to. |
| Baseline | Version figée du budget à un instant T, sert de référence pour mesurer les écarts. |
| Forecast | Projection actuelle du coût final. |
| RAF | Reste à faire, calcul d'effort restant. |
| EAC | Estimate at Completion, coût total prévu en fin de projet (= dépensé + RAF). |
| Cost Variance | Écart entre baseline et forecast. |

## Annexe B — Fichiers de référence

project/models.py                                        3 558 lignes

project/views.py                                         8 762 lignes

project/views_budget.py                                    568 lignes

project/views_ai_genesis.py                                217 lignes

project/views_ai_proposal.py                               599 lignes

project/views_meeting.py                                   242 lignes

project/services/budget.py                                 811 lignes

project/services/ai/base.py                                 62 lignes

project/services/ai/factory.py                              53 lignes

project/services/ai/openai_provider.py                     102 lignes

project/services/ai/local_provider.py                       90 lignes

project/services/ai/services/ (9 modules)                4 207 lignes

project/api/viewsets.py                                    215 lignes

project/api/urls.py                                         53 lignes

project/tasks.py                                            161 lignes

project/tests_budget.py                                    224 lignes

templates/                                ~150 templates dont 49 orphelins

outputs_audit/orphan_templates.json

outputs_audit/unused_url_names.json

## Annexe C — Outils d'audit utilisés

- Lecture statique des fichiers Django (models.py, views.py, services/, api/, templates/).

- Croisement avec outputs_audit/orphan_templates.json et unused_url_names.json (audit existant dans le repo).

- Exploration parallèle via sous-agents pour gagner du temps sur les 8 700 lignes de views.py.

Fin du document — DevFlow Audit & Plan d'évolution